                Приложение 2
Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответствен

ный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	Запланированные значения
	Достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа Благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский Нижегородской области на 2025-2029 годы
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального округа Семеновский»

	1
	Мероприятие 1.1

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	МБУ «Благоустройство города»; территориальные отделы
	01.01.2025


	31.12.25
	01.01.2025


	31.12.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	54133,32
	53133,53
	

	2
	Мероприятие 1.2

Ремонт а/б покрытия дорог в г.Семенов: ул.Ворошилова, ул.Береговая, ул.3-х Коммунистов, ул.Горького, ул.Добролюбова;

д.Хахалы

с.И-Заборское ул.М.Горького;

р.п.Сухобезводное ул.Короленко; р.п.Сухобезводное-д.Березовый Овраг; подъезд к д.Зуево; д.Татарка; д.Беласовка; подъезд к д.Большая Погорелка; д.Огибное ул.Береговая; подъезд к д.Ключи; д.Медведево ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Верхняя; с.И-Заборская ул.Ленина; д.Шалдеж ул.Вороватка; п.ст.Тарасиха ул.Садовая, ул.Ровная, ул.Озерная; д.М-Зиновьево ул.Колхозная; р.п.Сухобезводное ул.9-е Мая; д.Пыдрей; д.Елисеево; д.Полом ул.Иванова; с.И-Заборское ул.Кирова;
	МБУ «Благоустройство города»
	01.05.25
	30.10.25
	01.05.25
	30.10.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.2.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	118366,98
	117985,27
	

	3
	Мероприятие 1.4

Ремонт тротуаров в г.Семенов: ул.Чкалова, ул.Ворошилова, ул.Демократическая, ул.Суворова, ул.Береговая;

с.И-Заборское ул.Кирова
	МБУ «Благоустройство города»
	01.05.25
	30.10.25
	01.05.25
	30.10.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.4.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	20164,5
	20164,5
	

	4
	Мероприятие 1.5

Поддержка транспортных мероприятий
	Адм-ция м.о.Семеновский
	01.01.25
	31.12.25
	01.01.25
	31.12.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.5.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	6000,00000
	6000,00000
	

	Подпрограмма 2 «Организация и выполнение работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и прочих услуг по благоустройству»

	1
	Мероприятие 2.1

Озеленение
	МБУ «Благоустройство города»
	01.05.25
	31.08.25
	01.05.25
	31.08.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.1.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	1757,23
	1757,23
	

	2
	Мероприятие 2.2

Содержание мест захоронений
	МБУ «Благоустройство города»; территориальные отделы
	01.04.25
	30.09.25
	01.04.25
	30.09.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.2.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	2164,29
	2164,29
	

	3
	Мероприятие 2.3

Содержание детских игровых площадок
	МБУ «Благоустройство города»
	01.04.25
	30.09.25
	01.04.25
	30.09.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.3.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	1632,49
	1632,49
	

	4
	Мероприятие 2.4

Прочие мероприятия по содержанию (покос травы, расчистка улиц в зимний период; благоустройство парка Победы в г.Семенов (ремонт стелы, закупка МАФ, урн, мемориальных досок); 

Спил аварийных деревьев  Огибновский т.о., Беласовский т.о., д.ПЕрелаз, д.Полом, д.Анниковка, д.Медведево; 

Ремонт ограждения на кладбище: д.Анниковка, с.Успенское, д.Никитино, д.Олониха;

Устройство детских площадок п.Фанерное, д.Огибное, р.п.Сухобезводное, п.ст.Осинки, д.Зименки;

Устройство спортивной площадки д.Успенье
	МБУ «Благоустройство города»
	01.03.25
	30.11.25
	01.03.25
	30.11.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.4.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	82537,64
	81128,61
	

	5
	Мероприятие 2.5

Организация мероприятия по обращению с животными без владельцев
	МБУ «Благоустройство города»
	09.01.25
	31.12.25
	09.01.25
	31.12.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.5.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	1376,77
	1377,83
	

	6
	Мероприятие 2.6

Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных ВОВ 1941-1945гг.
	МБУ «Благоустройство города», Беласовский тер.отдел
	21.02.25
	31.12.25
	21.02.25
	31.07.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.6.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	9846,48
	8943,13
	

	7
	Мероприятие 2.9

Приобретение контейнеров и (или) бункеров для сбора КГО
	МБУ «Благоустройство города»; территориальные отделы
	01.06.25
	31.08.25
	01.06.25
	31.08.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.9.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	401,58
	259,77
	

	Подпрограмма 3 «Содержание и совершенствование сетей уличного освещения муниципального округа Семеновский»

	
	Мероприятие 3.1
Организация работ по ремонту и содержанию сетей уличного освещения
	МБУ «Благоустройство города»
	01.01.25
	31.12.25
	01.01.25
	31.12.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 3.1.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	25992,29
	25963,50
	

	Подпрограмма 4 «Содержание и обеспечение деятельности учреждения»

	
	Мероприятие 4.1

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	МБУ «Благоустройство города»
	01.01.25
	31.12.25
	01.01.25
	31.12.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 4.1.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	9752,20
	9752,20
	


Консультант отдела городского хозяйства 

управления благоустройства и дорожного хозяйства 









С.Н. Картаева
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
