                Приложение 2

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы.


	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответствен
ный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	Запланированные значения
	Достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2024 - 2028 годы»

	
	Мероприятие 1.1
Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения
	Богомолова В.П.
	01.01.2025
	30.12.2025
	01.01.2025
	30.12.2025
	178 730,823
	178 730,823
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.1.1 Количество аварийных многоквартирных домов, жители которые расселены в результате выполнения Программы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 1.2
Мероприятия по сносу аварийных  многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2012
	Богомолова В.П.
	01.01.2025
	30.12.2025
	01.01.2025
	30.12.2025
	550,000
	550,000
	нет



<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».
