Приложение 2

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм

муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответствен ный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2024 - 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения | Богомолова В.П. | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 178 730,823 | 178 730,823 | нет |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 Количество аварийных многоквартирных домов, жители которые расселены в результате выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2012 | Богомолова В.П. | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 550,000 | 550,000 | нет |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».