Приложение 3

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года (ОБЯЗАТЕЛЬНО к заполнению в случае отклонения!!!) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры городского округа Семеновский на период 2024-2027 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей/объектов инфраструктуры г.о. Семеновский и проведение ремонтных работ. | п. м. | 0 | 1520,00 | 910,00 |  |
| 2 | Реновация и развитие систем водоснабжения и водоотведения. | шт. | 0 | 10 | 4 |  |
| 3 | Повышение надёжности и эффективности работы систем теплоснабжения. | п. м. | 0 | 520 | 320 |  |
| 4 | Содержание муниципального жилищного фонда. | шт. | 0 | 11 | 7 |  |
|  | Непосредственный результат |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент обновления систем водоснабжения. | % | 0 | 0,54 | 0,32 |  |
| 2 | Коэффициент обновления систем водоотведения. | % | 0 | 0,4 | 0 |  |
| 3 | Коэффициент обновления систем теплоснабжения. | % | 0 | 100 | 61,5 |  |
| 4 | Коэффициент выполнения работ по ремонту Муниципального жилого фонда (по заявлениям). | % | 0 | 100 | 63,6 |  |