                Приложение 2
Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального округа Семеновский Нижегородской области»

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответствен

ный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	Запланированные значения
	Достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский 

на 2018-2026 годы"

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального округа Семеновский»

	
	Мероприятие 1.1 «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов»
	 МБУ «Благоустройство города»
	27.05.25
	30.09.25
	27.05.25
	30.09.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	9391,46
	9391,46
	

	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального округа Семеновский»

	
	Мероприятие 2.1

«Проведение работ по благоустройству общественных территорий»
	МБУ «Благоустройство города»
	24.02.25
	04.08.25
	24.02.25
	04.08.25
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 2.1.1 (для граф 8, 9)
	
	
	
	
	
	15178,93
	15178,93
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