Приложение 2

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов за 2019 год

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы» |
|  | Индикатор 1 «Благоустройство дворовых территорий» | ед. | 15 | 3 | 3 | Введение новых условий в порядке предоставления субсидий |
|  | Индикатор 2 «Благоустройство общественных территорий» | ед | 1 | 2 | 2 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 «Ремонт дворовых территорий» | м2 | 4519,8 | 962,4 | 962,4 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 «Ремонт тротуаров из асфальта» | м2 | 840 | 3616 | 3616 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. «Устройство тротуаров из брусчатки» | м2 | 1252 | 12173,1 | 12173,1 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. «Устройство газонов» | м2 | 5386 | 7708,14 | 7708,14 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. «Установка торшерных светильников» | шт. | 24 | 129 | 129 |  |
| 1 | Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий на территории городского округа Семеновский» |
|  | индикатор 1.1 | ед. | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 «Ремонт дворовых территорий» | м2 | 4519,8 | 962,4 | 962,4 |  |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий на территории городского округа Семеновский» |
|  | индикатор 2.1 | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1 «Ремонт тротуаров из асфальта» | м2 | 840 | 3616 | 3616 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. «Устройство тротуаров из брусчатки» | м2 | 1252 | 12173,1 | 12173,1 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. «Устройство газонов» | м2 | 5386 | 7708,14 | 7708,14 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. «Установка торшерных светильников» | шт. | 24 | 129 | 129 |  |